**Sistema INVENTARIOS**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 02**

**13/09/2021, 08 pm**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_3\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Definición de la arquitectura del proyecto
2. Dificultades presentadas
3. Definir asignación de tareas

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1.Revisión de entregables del sprint 0

2.Revisión del avance en los Mockups

3.Se analizan las dificultades presentadas con el tiempo de cada integrante y la no asignación de tareas claras hasta el momento de cada uno, plan de acción delegación de bloques del proyecto a cada integrante.

4.coordinacion de reuniones para avance sobre base de datos, próxima revisión martes 14 de septiembre

5.coordinación de reunión miércoles 15 de septiembre para revisar avance en Mockups

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Mockups | Frank Sebastián Sánchez Perdomo | 15-09-2021 |
| Base de datos- Mockups | David Espitia | 14-09-2021 |
| Base de datos | Giovanny Agudelo | 14-09-2021 |
| Base de datos | Karol Sepúlveda | 14-09-2021 |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

Frank Sebastián Sánchez Perdomo

David Espitia

Karol Andrea Sepúlveda

Giovanny Agudelo

