**Sistema INVENTARIOS**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 04**

**19/09/2021, 12:10 pm**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_3 y4\_**

**PUNTOS**

* Qué cosas han funcionado bien.
* Cuales hay que mejorar.
* Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración.
* Qué ha aprendido.
* Cuales son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente

**DESARROLLO**

* Qué cosas han funcionado bien.

La claridad en los puntos a desarrollar con los Mockups, se realiza en paralelo con el código HTML utilizando la metodología con Bootstrap, se actualiza en el repositorio de Github para dejar actualizado

* Cuales hay que mejorar.

El tiempo de cada integrante para la realización de las actividades debido que viene el proceso mas fuerte de programación

* Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración.

El inicio de programación con el formulario de logueo , creación de categorías y productos, el diseño de la base de datos ya se encuentra en la herramienta Mongodb y publicada en mongo atlas

* Qué ha aprendido.

La agilidad en el diseño de los Mockups, con la generación del código directamente en HTML

* Cuales son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente

El tiempo de los participantes para la culminación del proyecto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Que salió bien en la iteración(aciertos)? | Que no salió bien en la iteración(errores) | Que mejoras serán implementadas |
| Creación clara de los Mockups, identificando los datos necesarios | Las reuniones no fueron productivas | La definición de las tareas a cada integrante y que estas se cumplan |
| Estructuración de una presentación estándar de los formularios | Las tareas asignadas no fueron cumplidas |  |