**Sistema INVENTARIOS**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 06**

**26/09/2021, 11:10 AM**

**SPRINT No. \_\_3\_4\_ SEMANA No. \_\_5\_**

**PUNTOS**

* Qué cosas han funcionado bien.
* Cuales hay que mejorar.
* Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración.
* Qué ha aprendido.
* Cuales son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente

**DESARROLLO**

* Qué cosas han funcionado bien.

El desarrollo de la aplicación en backend se desarrollo de forma clara, la creación y publicación de la base de datos fue también un proceso sin contra tiempos

Se inicia el ambiente frontend, con el framework VUE.

* Cuales hay que mejorar.

El tiempo de cada integrante para la realización de las actividades debido a que el proceso de programación en el frondend debe de ser mas dedicado

* Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración.

El inicio en el frontend, en la integración con el api desarrollado , la implementación de los formularios para los maestros

* Qué ha aprendido.

El desarrollo del backend con las herramientas explicadas por los tutores es muy ágil, el manejo de la base de datos de igual forma es muy entendible y el desarrollo del proyecto con Scrum hace que todo se haga según unas definiciones dadas

* Cuales son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente

El tiempo de los participantes para la culminación del proyecto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Que salió bien en la iteración(aciertos)? | Que no salió bien en la iteración(errores) | Que mejoras serán implementadas |
| Creación del backend basico | Las reuniones no fueron productivas | La definición de las tareas a cada integrante y que estas se cumplan |
|  | No se asignaron tareas |  |
|  | El despliegue del proyecto en github no tomo la rama establecida y no todos los participantes lo pueden ver | Revisar la publicación en el github |